**KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành viên nhóm 05** | | |
| **STT** | **Họ và tên** | **Lớp** |
| 1 | Trần Võ Thị Thủy Tiên | 45K21.1 |
| 2 | Trần Ngọc Trinh | 45K21.1 |
| 3 | Lê Thị Diệu Hoài | 45K21.2 |
| 4 | Nguyễn Bá Trường | 45K21.2 |

**GVHD:** Cao Thị Nhâm

**Tên đề tài:** Xây dựng ứng dụng quản lý việc cho thuê xe máy

**Ngôn ngữ lập trình:** C#

**SƠ BỘ DỰ ÁN NHÓM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày bắt đầu** | **Công việc** | **Người thực hiện** | **Trạng thái** | **Ghi chú** |
| 1 | 03-06-2021 | Phân nhóm trưởng | Cả nhóm |  |  |
| Cài đặt Visual Studio, SQL Server | Cả nhóm |  |  |
| Tạo tài khoản trên Github (github.com) | Cả nhóm |  |  |
| 2 | 04-06-2021 | Xem video bài giảng về Git và Github | Cả nhóm |  |  |
| Tạo kho cho nhóm | Cả nhóm |  |  |
| Mời các thành viên join vào kho | Nguyễn Bá Trường |  |  |
| Thành viên nhóm clone kho về máy tính cá nhân | Cả nhóm |  |  |
| 3 | 05-06-2021 | Meeting online để: - Review lại Git, Github - Kiểm tra công việc ở mục 1 | Cả nhóm |  |  |
| 4 | 06-06-2021 | Xem video bài giảng về WINDOWS FORM | Cả nhóm |  |  |
| 5 | 07-06-2021 | Làm bài tập:  Tạo một Calculator có khả năng làm các phép toán: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA | Cả nhóm |  |  |
| 6 | 09-06-2021 | Meeting online để: - Review bài Calculator ở mục 5 | Cả nhóm |  |  |
| 7 | 10-06-2021 | Nhận bài tập nhóm | Cả nhóm |  |  |
| Xem video bài giảng về MDI form | Cả nhóm |  |  |
| Tạo form sơ bộ cho dự án nhóm | Nguyễn Bá Trường |  |  |
| Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án nhóm | Nguyễn Bá Trường |  |  |
| Viết phần tổng quan của báo cáo | Lê Thị Diệu Hoài |  |  |
| 8 | 14-06-2021 | Meeting online để:  - Review công việc ở mục 7 | Cả nhóm |  |  |
| 9 | 15-06-2021 | Xem video bài giảng về làm việc với cơ sở dữ liệu | Cả nhóm |  |  |
| Code chức năng cho thuê xe | Trần Ngọc Trinh |  |  |
| Code chức năng thanh toán | Trần Võ Thị Thủy Tiên |  |  |
| Code chức năng hiển thị thông tin xe đang cho thuê/ chưa cho thuê/ hỏng hóc | Lê Thị Diệu Hoài |  |  |
| Code chức năng thống kê tình hình thuê xe theo khoảng thời gian nhất định | Nguyễn Bá Trường |  |  |
| 10 | 21-06-2021 | Test chức năng cho thuê xe, thanh toán, hiển thị thông tin xe đang cho thuê/ chưa cho thuê/ hỏng hóc và thống kê tình hình xe theo thời gian | Cả nhóm |  |  |
| 11 | 28-06-2021 | Code chức năng thêm/sửa/xóa/tìm kiếm thông tin xe | Nguyễn Bá Trường và Lê Thị Diệu Hoài |  |  |
| Code chức năng thêm/sửa/xóa/tìm kiếm thông tin khách thuê | Trần Ngọc Trinh và Trần Võ Thị Thủy Tiên |  |  |
| 12 | 05-07-2021 | Test chức năng thống kê tình hình xe theo thời gian, thêm/sửa/xóa/tìm kiếm thông tin xe và thông tin khách thuê | Cả nhóm |  |  |
| 13 | 12-07-2021 | Hoàn thiện code và viết báo cáo | Cả nhóm |  |  |
| 14 | 14-07-2021 | Update báo cáo | Cả nhóm |  |  |